Жумашева Света Шерелхановна — Директор по клиентскому сервису (ДРБ) и Рашид обсудили текущий статус разработки вкладки «отключения услуг» в мобильном приложении, проблемы с обработкой заявок в CRM и необходимость собрать статистику по обращениям. Было отмечено, что интеграция с «серым» завершена, но требуется проверка и переключение на новой системе. Жумашева потребовала предоставить подробные данные по 10-15 тысячам абонентов, у которых находятся отключения по Analyzet, а также уточнить процесс возврата оборудования и согласовать регламенты онлайн-отключения.

Ключевые моменты

- Вкладка «отключения услуг» в мобильном приложении формирует заявку, попадающую в CRM, где её обрабатывают операторы.

- CRM требует 20-30 минут на обработку одной заявки, в новой системе (Qbox) процесс будет быстрее.

- Необходимо собрать статистику по количеству обращений в мобильном приложении, их распределению по регионам и типам услуг.

- В анализете находятся около 10-15 тысяч лицевых счетов с незавершёнными отключениями; требуется их детализация.

- Обсуждены варианты отключения услуг через ПСС (сдача оборудования) и онлайн-канал (платный выезд).

- Требуется документировать процесс онлайн-отключения, согласовать его в регламентах и уточнить ответственность за возврат оборудования.

- Необходимо подготовить список абонентов, у которых установлена сапа, и проверить их наличие в базе.

- Ранее были выявлены проблемы с учётом оборудования (LTE, FWA) и необходимость улучшения контроля.

Принятые решения

- до конца мая предоставить полный список абонентов с установленной сапа.

Действия

- ЦОО:  поднять список всех 10-15 тысяч абонентов в анализете, указать услуги и сроки их отключения (срок не указан).

- ДСМ, Сектор анализа и операционной поддержки клиентского сервиса: подготовить документ, фиксирующий согласование онлайн-отключения услуг (Кузнецова Н).

- Карымсакова Береке: уточнить процесс онлайн-отключения и оформить соответствующую документацию (в течение проекта).

- Айгуль: актуализировать базу активных абонентов и проработать их индивидуально (постоянно).